# Informe DE estado DEL PROYECTO

**Nombre del Proyecto:** Qori Study

**Jefe del Proyecto:** Delgado Maravi, Samantha

**Fecha:** 23/01/2024

**Periodo del Informe:** Sprint 1 tiene un periodo de 7 días

| ***Estado del:*** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Alcance*** | 1. Crear o ingresar a la plataforma mediante un correo electrónico. 2. Personalizar mi perfil donde pueda ver el progreso de los cursos en los que estoy inscrito y recibir recomendaciones. | | |
| ***Cronograma*** | Vamos de acuerdo al cronograma (Enero 23 – Enero 29) | | |
| ***Costes*** | $ 54 Oracle Hosting $ 2.080 | | |
| ***Calidad*** | Cantidad de defectos para proyectos de software  Actividades de calidad realizadas | | |
| **Riesgos** | | | |
| **Riesgo** | | **Responsable** | **Mitigación** |
| Conexión todavía no estable con el hosting de Oracle | | Joseph Condori Murga Kevin Chavez Mendez Alvaro Tovar Jauregui | Consulta el estado del servidor de Oracle para asegurarte de que no haya interrupciones en sus servicios. |
| Falta de capacitación | | Joseph Condori Murga Kevin Chavez Mendez Alvaro Tovar Jauregui | Proporcionar acceso a recursos en línea y plataformas educativas que permitan a los empleados aprender a su propio ritmo y según sus necesidades. |
| **Próximos avances** | El desarrollo de las Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs) diseñadas para ser utilizadas por la interfaz de usuario frontal con el propósito de facilitar la interacción y consumo de datos de manera eficiente y armoniosa.  Sprint 2:   1. Navegar fácilmente por la página para encontrar cursos que se adapten a mis intereses y nivel de habilidad. 2. Matricularme a un curso. 3. Acceder a los recursos y materiales educativos como videos, documentos, etc. 4. Disponer de una interfaz intuitiva que me permita acceder a los documentos y recursos del curso de manera eficiente. | | |
| **Notas** | Se solicita a todos los responsables continuar con sus labores de investigación con el propósito de abordar y resolver los inconvenientes de índole menor que han sido debidamente identificados en la fase de desarrollo. La colaboración y el enfoque diligente de cada miembro son fundamentales para garantizar una pronta resolución y mantener la integridad del proceso de desarrollo | | |