# Informe DE estado DEL PROYECTO

**Nombre del Proyecto:** Qori Study

**Jefe del Proyecto:** Delgado Maravi, Samantha

**Fecha:** 30/01/2024

**Periodo del Informe:** Sprint 2 tiene un periodo de 7 días

| ***Estado del:*** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Alcance*** | 1. Navegar fácilmente por la página para encontrar cursos que se adapten a mis intereses y nivel de habilidad. 2. Matricularme a un curso. 3. Acceder a los recursos y materiales educativos como videos, documentos, etc. 4. Disponer de una interfaz intuitiva que me permita acceder a los documentos y recursos del curso de manera eficiente. | | |
| ***Cronograma*** | Vamos de acuerdo al cronograma (Enero 30 – Febrero 5) | | |
| ***Costes*** | $ 54 Oracle Hosting $ 2.050 | | |
| ***Calidad*** | Cantidad de defectos para proyectos de software  Actividades de calidad realizadas | | |
| **Riesgos** | | | |
| **Riesgo** | | **Responsable** | **Mitigación** |
| La plataforma puede no escalar adecuadamente para manejar un gran número de usuarios concurrentes. | | Joseph Condori Murga Kevin Chavez Mendez Alvaro Tovar Jauregui | Diseñar la arquitectura para ser escalable, utilizar servicios en la nube para gestionar la carga, y realizar pruebas de carga y rendimiento de forma regular. Implementar técnicas de almacenamiento en caché y optimización de consultas. |
| Problemas de visualización o funcionalidad en diferentes navegadores. | | Joseph Condori Murga Kevin Chavez Mendez Alvaro Tovar Jauregui | Realizar pruebas de compatibilidad en múltiples navegadores y versiones, seguir estándares web y utilizar herramientas de desarrollo que faciliten la detección de problemas de compatibilidad. |
| **Próximos avances** | Sprint 3:   1. Filtros que me faciliten la búsqueda de un curso. 2. Obtener una retroalimentación. 3. Acceder fácilmente a las evaluaciones programadas, con instrucciones claras y recursos necesarios disponibles. | | |
| **Notas** |  | | |