SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE SOFTWARE

Equipo Scrum:

● [KEVIN OBET CHAVEZ MENDEZ](mailto:74906627@continental.edu.pe)/ Back-end

● [GIULIANA STEPHANY MAKEVA GUILLERMO VILCAPOMA](mailto:72042426@continental.edu.pe)l / Front-end

● [SAMANTHA DELGADO MARAVI](mailto:72857554@continental.edu.pe)/ Director de proyecto

● [SOLANGE YADIRA ROSALES VILLAVICENCIO](mailto:72656254@continental.edu.pe) / Front-End

● [JOSEPH CHRISTOFFER CONDORI MURGA](mailto:73898440@continental.edu.pe)l /Back-end

● [ALVARO ALEXANDRO TOVAR JAUREGUI](mailto:73876278@continental.edu.pe) / Administrador de base de datos

* [SERGIO NICOLAS BALBIN CASAHUILCA](mailto:77353905@continental.edu.pe)/ Front-End

Fecha de Inicio del Sprint: 08/01/2024 Fecha de Finalización del Sprint: 22/02/2024

Objetivo del Sprint: Desarrollo de la plataforma login, inscripción de cursos en línea, proceso de visualización de cursos, proceso de cursos,videos y certificación.

Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Puntos de Historia | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Como estudiante requiero crear una cuenta personal | Registro | Completado |
| HU02 | Como estudiante requiero inscribirme a un curso | Registro | Completado |
| HU03 | Como estudiante requiero INICIAR SESIÓN | Registro | Completado |
| HU04 | Como estudiante requiero visualizar los materiales de un curso | Curso | Completado |
| HU05 | Como estudiante requiero observar el progreso del curso. | Curso | Completado |
| HU06 | Como estudiante requiero editar mi perfil. | Curso | Completado |
| HU07 | Como estudiante requiero obtener información detallada del curso. | Curso | Completado |
| HU08 | Como estudiante requiero utilizar chat bot | IA | Completado |
| HU09 | Como estudiante requiero ver los cursos por filtros | Curso | Completado |
| HU010 | Como estudiante requiero rendir evaluaciones para medir mi aprendizaje | Evaluación | Completado |
| HU011 | Como estudiante requiero participar de foros y actividades colaborativas | Encuesta | Completado |
| HU012 | Como estudiante requiero realizar comentarios en los cursos. | Curso | Completado |
| HU013 | Como estudiante requiero contactarme con el instructor | Curso | Completado |
| HU014 | Como usuario, requiero un botón de "Volver al inicio" para facilitar la navegación. |  | Completado |
| HU015 | Como estudiante, requiero la opción de marcar cursos como favoritos para acceder fácilmente en el futuro. | Curso | Completado |
| HU016 | Como estudiante, requiero la opción de descargar certificados de finalización en formato PDF. | Curso | Completado |
| HU017 | Como estudiante, requiero un calendario integrado que me indique que muestre eventos importantes, fechas límites de cursos, etc. | Curso | Completado |
| HU018 | Como estudiante, requiero recibir notificaciones sobre actualizaciones importantes sobre los cursos inscritos. | Curso | Completado |
| HU019 | Como estudiantes requiero la opción de vincular mi perfil a redes sociales para facilitar la conexión con otros estudiantes. | Curso | Completado |

**Tareas Pendientes:**

| ID | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T001 | Darle actualizaciones constantes | [JOSEPH CHRISTOFFER CONDORI MURGA](mailto:73898440@continental.edu.pe)  [ALVARO ALEXANDRO TOVAR JAUREGUI](mailto:73876278@continental.edu.pe)  [KEVIN OBET CHAVEZ MENDEZ](mailto:74906627@continental.edu.pe) | Pendiente |

**Reuniones Diarias (Daily Standup):**

● Fecha: 08/01/2024

**Logros desde la última reunión:**

● Coordinación acerca de la elaboración de documentos asignados por el ingeniero.

● Desarrollo de interfaz en figma.

**Desafíos o Bloqueos:**

● Falta de coordinación grupal para la elaboración del documento.

● Poco avance de la documentación establecida.

● Fecha: 16/01/2024

**Logros desde la última reunión:**

● Corrección de documentación dada la retroalimentación del ingeniero.

● Elección del lenguaje y color de la interfaz de la plataforma.

**Desafíos o Bloqueos:**

● Falta de comunicación por parte del equipo.

● Tardanza en la entrega de trabajo por algunos integrantes del equipo.

**Retrospectiva del Sprint:**

**Buen Funcionamiento:**

● Elección de equipo por parte de Front/Back.

● Elección de buen lenguaje de programación y librerías para la elaboración de la plataforma.

**Mejoras:**

● Comunicación por parte del equipo al momento de realizar un cambio en el trabajo.

● Participación activa del grupo..

● Elaborar lo acordado en el tiempo establecido.

● Mejora de juntas para aclarar dudas acerca del programa en elaboración

● Mejora de la plataforma de acuerdo a lo faltante ya planteado.

**Proceso de acciones Concretas: (responsable y tiempo límite de la tarea)**

Fecha y hora: 17/01/2024 10:00 p.m.

**Detalle de acciones concretas:**

● Diseño de la plataforma.

**Logros y mejoras:**

● Diseñar y ponerse de acuerdo acerca de la interfaz.

● Mejorar y elegir una sola interfaz para todo la elaboración de plataforma.

Fecha y hora: 30/01/2024 10:00 p.m.

**Detalle de acciones concretas:**

● Sistema completo ya de la interfaz para decidir acerca de las mejoras o cambios en ella.

**Logros y mejoras:**

● Cambiar algunos iconos de las pantallas ya hechas.

● Cambiar algunos botones de las pantallas ya hechas.

● Agregar el chat bot al sistema..

● Fecha y hora: 19/02/2024 10:00 p.m.

**Detalle de acciones concretas:**

● Sistema ya terminado.

**Logros y mejoras:**

● Mejorar la interfaz de algunas pantallas.

● Unir el back con el front..

● Verificar la reproducción de videos.

| **INTEGRANTE** | **Definición de Tarea** |
| --- | --- |
| Delgado Maravi, Samantha | Desarrolladora Frontend / Líder de equipo |
| Condori Murga, Joseph Christoffer | Desarrollador BackEnd / Base de datos |
| Tovar Jauregui, Alvaro Alexander | Desarrollador BackEnd / Base de datos |
| Balbin Casahuilca, Sergio Nicolas | Desarrollador Frontend |
| Rosales Villavicencio, Solange Yadira | Desarrolladora Frontend |
| Chavez mendez, Kevin Obet | Desarrollador BackEnd / Base de datos |
| Guillermo Vilcapoma,Giuliana | Desarrolladora Frontend |